|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN N°\_\_\_\_\_** | | | | | |
| **DEPENDENCIA: SCAAV - PEV** | | | | | |
| **REUNIÓN INTERNA \_X\_ REUNIÓN EXTERNA\_\_\_** | | | | | |
| **FECHA** | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **HORA DE INICIO** | **HORA DE TERMINACIÓN** |
| *27* | *09* | *2017* | **9:00 a.m.** | **11:00 p.m.** |

|  |
| --- |
| ***OBJETO DE LA REUNIÓN*** |
| Solicitud de apoyo creación software SIIPEV– Comunicado 2017IE17807, socialización del estado actual de SIIPEV. |

| ***TEMAS TRATADOS*** |
| --- |
| -Estado actual de SIIPEV.  -Solicitud de la infraestructura que se necesita para el desarrollo de SIIPEV.  -Solicitud de usuario de consulta al M-E-R de FOREST.  -Presentación de módulos del SIIPEV. |

| ***DESARROLLO DE LA REUNIÓN*** |
| --- |
| El día 27 de Septiembre se reunieron en la sala de la Dirección de Planeación de Sistemas de Información, Ingenieros de la DPSI con funcionarios del grupo de publicidad exterior visual, para socializar el proyecto SIIPEV.  Se presento por parte del Ing. Wilman Rodríguez el estado actual en el que se encuentra el proyecto SIIPEV y se compartió el documento base para documentar todas las etapas del proyecto, así mismo se realizó la solicitud de las infraestructura necesaria para el desarrollo del mismo, el cual será evaluado por parte del Ing. Mauricio Montenegro Hernández, así mismo se solicitó un usuario de consulta al M-E-R del sistema de información FOREST, el cual será evaluado por parte del Ing. Andres Felipe Vargas a través del DBA de la DPSIA, también se solicitó el apoyo de lo que se requiera, mientras se realiza la etapa de levantamiento de información (requerimientos , casos de uso y flujogramas, entre otros).  Al final de la reunión se acuerda con el Ing. Mauricio Montenegro Hernández la solicitud de la infraestructura necesaria a través de un oficio interno a la DPSIA, se recomienda por parte del mismo Ingeniero ir avanzando en solicitar la infraestructura a la Dirección de Control Ambiental a través del Dr. Oscar Alexander Ducuara y el Dr. Oscar Ferney López. |
| ***ACUERDOS Y COMPROMISOS*** |
| * Realizar el oficio interno donde se solicita la infraestructura necesaria para la construcción del proyecto SIIPEV (Ing. Wilman Rodríguez) * Avanzar a través del DBA, en la solicitud del usuario de consulta al M-E-R.   Ing. Andres Felipe Vargas.   * Contar con el apoyo de la DPSIA para la construcción del mismo. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NOMBRE** | **TELEFONO** | **FIRMA** |
| **Responsable de la actividad** | ***Ing. Wilman Rodríguez*** | ***8934*** |  |

Anexo1: La lista de asistencia que hace parte integral del acta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIÓN DE ASISTENCIA**  **DEPENDENCIA:** | | | | |
| **FECHA: HORA DE INICIO HORA DE TERMINACIÓN** | | | | |
| **LUGAR: TEMA:** | | | | |
| **NOMBRE** | **DEPENDENCIA /ENTIDAD** | **TELÉFONO** | **CORREO ELECTRÓNICO** | **FIRMA** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Responsable de la actividad** | | | | |